**Výpis z usnesení č.23/2014**

**Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 22.9.2014**

**Zastupitelstvo obce:**

**konstatuje**, že z 9 členů je přítomno 9 je tedy usnášeníschopné.

**Zvolilo: -**  zapisovatelku: Jiřinu Kotvrdovou, a ověřovatele zápisu: Stanislava Pernicu a Petra Filipa

**Zastupitelstvo obce:**

 **Schvaluje:**

-dodatek č.1 smlouvy o dílo č.14/235 s firmou SKR stav, s.r.o. se sídlem v Brně,

 Nováčkova 18, IČ:269961474, z důvodu objektivně nepředvídaných okolností, které

 vyžadují zastavení stavebních prací. Mění se bod 3.2. smlouvy - stávající text se ruší a

 nahrazuje textem novým ve znění: „Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději 30. 6.

 2015**.**“ Ostatní ujednání smlouvy se nemění - u**snesení č.3/23/14**

- dodavatele stavby na akci Statické zajištění budovy MŠ Kovalovice firmu SARON statika

 s.r.o. Maničky 5, Brno 616 00, IČ:15547299 za cenu 767.904,12 Kč bez DPH - **usnesení č.**

 **4/23/14**

**-** úvěrovousmlouvu č.0393082499 od České spořitelny, a.s. do výše 1,4 mil Kč na projekt

 „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Kovalovice“. Tato smlouva nahrazuje

 úvěrovou smlouvu č.0392180409 schválenou usnesením č.3/17/13 ze dne 28.11.2013. -

 u**snesení č.6/23/14**

- rozpočtové opatření č.4 dle přílohy – **usnesení č.7/23/14**

**-** smlouvu oinvestičním příspěvku na zajištění stavby „Splašková a dešťová kanalizace,

 lokalita Za Školou“ mezi Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a obcí

 Kovalovice – **usnesení č.8/23/14**

 **Pověřuje:**

- starostu obce k jednání a učinění veškerých úkonů potřebných pro podpis smlouvy o dílo

 s vítězným uchazečem firmou Saron statika s.r.o.- **usnesení č. 5/23/14**

Ivan Sukovatý - místostarosta Milan Blahák-starosta